**SISTEMA DE GESTIÓN DE DONANTES DE SANGRE**

**Solicitud de Cambio 06**



Versión 1

**Control de Versiones**

**Lima, junio del 2023**

**Solicitud de Cambio 06**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID:** | 06-Agregar funcionalidad de cerrar sesión |
| **Proyecto:** | Sistema de Gestión de Donantes de Sangre (SGDS) |
| **Fechas:** | 16/06/2023 |
| **Fuentes:** | Jose Quispe (UX/UI Designer y Frontend Developer) |
| **Autores:** | Jose Quispe (UX/UI Designer y Frontend Developer) |
| **Descripción:** | Se solicita agregar la funcionalidad de "Cerrar Sesión", lo cual resulta crucial para brindar a nuestros usuarios la capacidad de finalizar su sesión de manera segura. Esta opción permitirá proteger la privacidad y seguridad de los usuarios, así como cumplir con los estándares de seguridad de la empresa.  **Ítems de la Configuración Por Cambiar:**   * Implementación y Verificación de Requisito 08 * Implementación y Verificación de la Interfaz Web   **Recursos Necesarios:**  Para llevar a cabo este cambio, se requerirá la participación y colaboración del desarrollador frontend, Jose Quispe. Además, se podría requerir acceso a los servidores de prueba y producción, así como a las bases de datos pertinentes para realizar las adecuaciones necesarias.  **Tiempo Estimado:**  Se estima que la implementación de este cambio tomará un día, considerando la revisión y modificación de los documentos de especificación, así como la implementación y verificación de los requisitos y la base de datos correspondientes.  **Estado de la Solicitud de Cambio:**  La solicitud de cambio se encuentra en estado "EN IMPLEMENTACIÓN”. |
| **Justificación:** | El cambio solicitado es necesario debido a la necesidad de brindar a los usuarios la capacidad de cerrar su sesión activa lo cual les permitirá proteger su información personal y evitar el acceso no autorizado. Esto es una práctica recomendada y estándar en la mayoría de las aplicaciones y sistemas, lo cual nos ayudará a cumplir con los requisitos y regulaciones de seguridad aplicables.  Por último, al proporcionar a los usuarios un mayor control sobre su privacidad y la posibilidad de cerrar sesión cuando lo deseen, mejoraremos su experiencia general con nuestro producto y fortaleceremos su confianza en nuestra plataforma. |

**Saavedra Monterrey Max Bruno**/ Jefe de proyecto